**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| ๑ | ก่อสร้างถนน คสล.  สายหลังวัดเกาะแก้ว ม.1  เชื่อม ม. 2 ต.บางลึก | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนนคสล.  กว้าง 4 ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง 130 ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่อบต.กำหนด) | - | - | 50๐,๐๐๐ | - | - | ก่อสร้างถนนระยะทาง 130 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 2 | ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองยายลาบ เชื่อม  ถนนคสล. สายดอนส้มโอ  หมู่ที่ 1 ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 6 ม.  หนา 0.15 ม. ระยะทาง 1,000 ม. | - | - | - | 800,๐๐๐ |  | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 1,000 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-50-

**โครงการเร่งด่วนลำดับที่ 2)**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 3 | ก่อสร้างถนน คสล. สายริมคลองม้ายัง หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 200 ม. | - | - | 600,000 | - | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 200 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 4 | ตัดถนนใหม่ถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยตาแป๊ะ  หมู่ที่ 12 เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.วังไผ่ (โครงการ ม.12) | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ตัดถนนใหม่ถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุกพร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.80x7 ม. ระยะทาง 1,500 ม. | - | - | - | 1,000,000 | - | ตัดถนน ระยะทาง 1,500 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-51-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 5 | ก่อสร้างถนนคสล.  ซอยสุดา หมู่ที่ 8 ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15ม.  ระยะทาง 120 ม. | 400,000 | - | - | - | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 120 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 6 | ปรับปรุงถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก ถนนสายริมคลองนอก หมู่ที่ 6 (จากถนนน้ำล้นถึงศาลาคลองนอก) | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน | ปรับปรุงถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก ถนนสายริมคลองนอก กว้าง 3 ม. ระยะทาง 2,050 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,150 ตรม.ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.0.60x1.00 ม. จำนวน 42 ท่อน | - | 500,000  (เปลี่ยน  แปลงแผน จ่ายขาด 62) | - | - | - | ปรับปรุง ระยะทาง 2,050 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-52-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 7 | ก่อสร้างถนน คสล. สายราษฎร์อุทิศ 1 ตลอดสายหมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.  หนา 0.15 ม. ระยะทาง 350 ม. | - | - | 1,500,000 | - | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 350 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 8 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตปูลาดยาง ปิดทับ ถนนสายนาแร่-เขาถล่ม พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6,9 ต.วังไผ่  (โครงการม.6 เสนอ) | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน | ปรับปรุงถนนคอนกรีตปูลาดยางปิดทับ  กว้าง 5 ม. ระยะทาง 2,366 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำสองด้าน | - | - | 15,000,000 | - |  | ปรับปรุงถนน ระยะทาง 2,366 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-53-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 9 | ก่อสร้างถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก สายทุ่งหลวงพัฒนา  หมู่ที่ 1 เชื่อมถนนสายดอน  ส้มโอ หมู่ที่ 1 ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก  กว้าง 6 ม. ระยะทาง 500 ม. | - | - | - | 350,000 | - | ก่อสร้างถนนระยะทาง 500 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 10 | ก่อสร้างถนนลูกรังปิดหน้าด้วย  หินคลุก สายทุ่งหลวงพัฒนา  ซอย ๒ หมู่ที่ 1 ต.วังไผ่  (เสนอไว้ปี63) | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทางยาว 6๐๐ ม.  พร้อมฝังท่อระบายน้ำ | - | - | 50๐,๐๐๐ | - | - | ก่อสร้างถนนระยะทาง 600 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-54-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 11 | ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน คสล.  สายริมคลองนอก หมู่ที่ 1,6  ต.วังไผ่ (โครงการ ม.1) | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนนน้ำล้น คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕ ม. สูง ๒ ม.  ระยะทาง ๒0๐ ม. | - | - | - | - | ๖๐๐,๐๐๐ | ก่อสร้างถนนน้ำล้น ระยะทาง 200 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 12 | ก่อสร้างถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุกถนนเลียบริมคลองม้ายัง หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 2 ต.บางลึก  (จากบ้านสาวแอ๊ดถึงหัวสะพาน) ม.6 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก กว้าง ๕ ม.  ระยะทาง 2,00๐ ม. | - | - | - | 1,000,000 | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 2,000 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-55-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 13 | ปรับปรุงถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก ซอยศักดิ์แสง  หมู่ที่ ๔ ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน | ตัดถนนใหม่ถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก  กว้าง ๕ ม.  หนา ๐.๑๕ ม.  ระยะทาง 1,1๐๐ ม. | - | 200,000 | - | - | - | ตัดถนน ระยะทาง 1,100 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 14 | ก่อสร้างถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก ถนนเพชรทองซอย 1 หมู่ที่ 4 ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน | ถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก กว้าง ๕ ม.  หนา ๐.๑๕ ม.  ระยะทาง 180 ม. | - | 270,000 | - | - | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 180 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-56-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 15 | ก่อสร้างถนน คสล.สายนาป่า-เพชรทอง ซอย 2 หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 5 ม.  หนา ๐.๑๕ ม.  ระยะทาง 500 ม. |  | - | 1,200,000 | - | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 500 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 16 | ก่อสร้างถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก ถนนเพชรทอง  ซอย 3 หมู่ที่ 4 ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน | ถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก กว้าง ๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง 50 ม. | - | - | - | - | 100,000 | ก่อสร้างถนน ระยะทาง  50 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-57-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 17 | ก่อสร้างถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก ถนนสายนาป่า-  เพชรทอง ซอย 4 หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก  กว้าง 4.00 ม.  ระยะทาง 100 ม. | - | - | - | 160,000 | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง  100 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 18 | ตัดถนนใหม่ถนนลูกรังปิดหน้า  ด้วยหินคลุก หมู่ที่ 4 เชื่อม  หมู่ที่ 1 ต.วังใหม่ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน | ตัดถนนใหม่ถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก กว้าง 4.00 ม.  ระยะทาง 1,100 ม. | - | - | - | - | 800,000 | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 1,100 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-58-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเพชรทอง ซอย1  หมู่ที่ 4 ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 180 ม. | - | - | 500,000 | - | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง  180 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 20 | ปรับปรุงดินเป็นถนนดินลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก  ถนนสายริมคลองนอก ม.1 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน | ปรับปรุงดินเป็นถนนดินลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก กว้าง 4.00ม.  ยาว 500 ม. | - | - | - | - | 500,000 | ปรับปรุงถนน ระยะทาง 500 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ |  |

-59-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 21 | ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดดอนเมือง ต่อจาก คสล.เดิม เชื่อม ม.๑ต.หาดพันไกร  ม.๖ ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง ๕ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง 200 ม. | - | - | - | - | 1,000,000 | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 200 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 22 | ก่อสร้างถนน คสล.สายประชาอุทิศ ม. ๖ ต.วังไผ่ (สายริมคลองถนนทางหลวงเชื่อมถนนสายบ้านนางยิ่ง สุวรรณะ) | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม.  หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง 145 ม. | - | - | 500,000 | - |  | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 145 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-60-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 23 | ปรับปรุงถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก ถนนสายเลียบริมคลองนอก ๒ ฝั่งคลองตลอดสายหมู่ที่ 1,6,9,10 ต.วังไผ่  (โครงการ ม.6) | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคม  ที่สะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน | ปรับปรุงถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก กว้าง ๔ ม.  หนา ๐.๑๕ ม.ระยะทาง 2๐๐ ม. | - | - | - | 1,00๐,๐๐๐ | - | ปรับปรุงถนน ระยะทาง 200 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 24 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ  สองข้างทางถนนสายเขาปุก-พรุชิงหมู่ที่ 8 ต.วังไผ่ | -เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง  -เพื่อเป็นการระบายน้ำ | ก่อสร้างรางน้ำสองข้างทาง  กว้าง 1.20 ม.  ระยะทาง 1,000 ม. | - | 2,600,000 | - | - | - | ทำรางน้ำ ระยะทาง 1,000 ม. | 1.ป้องกันน้ำท่วมขัง  2.ระบายน้ำได้ดี | กองช่าง |

-61-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 25 | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  ซอยพรมพินันท์ หมู่ที่ 8 ต.วังไผ่ | -เพื่อเป็นการระบายน้ำ | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.80x1.80x 2 ช่อง กว้าง 7 ม. | - | - | - | 700,000 | - | วางท่อลอดเหลี่ยม  กว้าง 7 ม. | ระบายน้ำได้ดี | กองช่าง |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.  สายวังชำนาญ2 เชื่อมถนน  วังชำนาญ1 ม.8 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการจราจรสะดวกปลอดภัย | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 700 ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 ม. | - | - | - | - | 2,600,000 | ก่อสร้างถนน คสล. ระยะทาง 700 ม. | ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน | กองช่าง |

-62-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 27 | ก่อสร้างถนนคสล. ถนนซอยสุดา เชื่อมถนนนาป่า – เพชรทอง  ม.8 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการจราจรสะดวกปลอดภัย | ก่อสร้างถนนคสล.  กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะทาง 700 ม. . พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 ม. | - | - | - | - | 2,600,000 | ก่อสร้างถนน  คสล. ระยะทาง 700 ม. | ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน | กองช่าง |
| 28 | ก่อสร้างถนนคสล.ถนนสาย  รร.ศรีอุทัยธรรมพัฒนา  พร้อมฝังท่อระบายน้ำ (ด้านข้างโรงเรียน)  หมู่ที่ 8 ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 200 ม.  พร้อมท่อระบายน้ำคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. | 5,200,000 | - | - | - | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 200 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-63-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 29 | ก่อสร้างถนนลูกรังปิดหน้าด้วย  หินคลุก ถนนสายเตือนใจ  หมู่ที่ 8 ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.  ระยะทาง 30๐ ม. | - | 600,000 | - | - | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง  300 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 30 | ก่อสร้างถนนคสล. ถนนสายม่วงระย้า หมู่ที่ ๘ ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก กว้าง 3 ม.  หนา ๐.๑๕ ม.  ระยะทาง 700 ม. | - | - | 2,600,000 | - | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง  700 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-64-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 31 | ตัดถนนใหม่ถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายวังชำนาญ ๒ หมู่ที่8 ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ตัดถนนใหม่ถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก  กว้าง ๕ ม.  ระยะทาง 50๐ ม. | - | - | 700,000 | - | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 500 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 32 | ตัดถนนใหม่ถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก ถนนสายพิจิตร  หมู่ที่๘ ต.วังไผ่ พร้อมวาง  ท่อระบายน้ำ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ตัดถนนใหม่ถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก กว้าง ๕ ม.  ระยะทาง 27๐ ม. | - | 400,000 | - | - | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 270 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-65-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 33 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายห้วยระกำ หมู่ที่ 8 ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 800 ม. | - | - | 3,200,000 | - | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 800 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 34 | ปรับปรุงถนนลูกรังปิดทับหน้าด้วยหินคลุก ถนนสายทางด่าน- เขางิ้ว หมู่ที่ ๘ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ปรับปรุงถนนลูกรังปิดทับหน้าด้วยหินคลุก กว้าง ๕ ม.  ระยะทาง 2๕๐ ม. | - | 70,000 | - | - | - | ปรับปรุงถนน ระยะทาง 250 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-66-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 35 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ถนนสาย รร.ศรีอุทัยธรรมพัฒนา (ด้านหลัง รร. ตั้งแต่สำนักสงฆ์เขางิ้วเชื่อมถนนเพชรเกษม)  หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ระยะทาง 320 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. | - | - | - | - | 8,300,000 | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 320 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 36 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.  แยกศรีรามพัฒนาเชื่อมต่อซอย กศน. ม.9 ม.10  (โครงการ ม.9) | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนนคสล.  กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 100 ม. | - | - | 400,000 | - | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 100 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-67-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 37 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก ถนนซอยสัมพันธ์  หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนน ลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก กว้าง ๕ ม.  ระยะทาง 10๐ ม. | - | - | - | 50,000 | - | ระยะทาง 100 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 38 | ก่อสร้างถนนคสล. ซอยกิตติ หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ระยะทาง 700 ม. | - | - | - | - | 2,500,000 | ระยะทาง 700 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-68-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 39 | ตัดถนนใหม่ถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก ถนนสายทุ่งหลวงพัฒนา หมู่ที่ 9 ต.วังไผ่ เชื่อมสนามกีฬา หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน | ตัดถนนใหม่ถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก กว้าง ๕ ม.  หนา ๐.๑๕ ม.  ระยะทาง 1,2๕๐ ม. | - | - | 900,000 | - | - | ตัดถนนใหม่ ระยะทาง 1,250 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 40 | ตัดถนนใหม่ถนนลูกรังปิดหน้า  ด้วยหินคลุก ถนนสายทุ่งหลวง – ดอนส้มโอ หมู่ที่ ๙ ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ตัดถนนใหม่ถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก กว้าง ๕ ม.  หนา ๐.๑๕ ม.  ระยะทาง 1,๐๐๐ ม. | - | - | - | 70๐,๐๐๐ | - | ตัดถนนใหม่ ระยะทาง 1,000 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-69-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 41 | ปรับปรุงถนนลูกรังปิดหน้า  ด้วยหินคลุก ถนนสายทางด่าน  (ซอยประพาส) หมู่ที่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ปรับปรุงถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก กว้าง ๕ ม.  หนา ๐.๑๕ ม.  ระยะทาง 6๐ ม. | - | 30,๐๐๐ | - | - | - | ปรับปรุงถนน ระยะทาง 60 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 42 | ก่อสร้างถนน คสล. สายราษฎร์อุทิศ ๓ (ซอยบ้านตำรวจ) หมู่ที่๑๐ ต.วังไผ่ เชื่อม ต.หาดพันไกร | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม.  หนา ๐.๑๕ ม.  ระยะทาง 145 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า725 ตรม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50 ม. | - | 499,700 | - | - | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 145 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-70-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 43 | ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายราษฎร์อุทิศ 3 หมู่ที่ 10 ต.วังไผ่ แยกเชื่อม  ม.4 ต.หาดพันไกร | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม.  ระยะทาง 312 ม. | 1,000,000 | - | - | - | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 312 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 44 | ก่อสร้างถนน คสล. สายราษฎร์อุทิศ ๒ เชื่อมถนนริมคลองนอก(ซอยบ้านผู้ใหญ่ทองสุข)  หมู่ที่ ๑๐ ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.  หนา ๐.๑๕ ม.  ระยะทาง 80๐ ม. | - | 3,000,000 | - | - | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 800 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-71-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 45 | ปรับปรุงถนนลูกรังปิดหน้าด้วย  หินคลุก ซอยโยธิน ๑ หมู่ที่ ๑๐  ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ปรับปรุงถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก  กว้าง ๕ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง 15๐ ม. | - | - | - | 123,000 | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 150 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 46 | ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนิลสังข์  หมู่ที่ 10 ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม.  หนา ๐.๑๕ ม.  ระยะทาง 60๐ ม. | - | - | 700,000  (ของบกรม) | - | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 600 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-72-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 47 | ตัดถนนใหม่ถนนลูกรังปิดหน้า  ด้วยหินคลุก ถนนสายราษฎร์อุทิศ 1 ช่วงบ้านนางวันเพ็ญ  มีราช ข้างเขาตาม้ง หมู่ที่ 10 ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ตัดถนนใหม่ถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุกกว้าง 3 ม. หนา 0.50 ม.ระยะทาง 154 ม. พร้อมถนนน้ำล้นผ่าน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 5 ม. สูง 2 ม. | - | - | - | 500,000 | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 154 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 48 | ปรับปรุงถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก ซอยโยธิน ๒  หมู่ที่ ๑๐ ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ปรับปรุงถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก  กว้าง ๕ ม.  ระยะทาง 3๐๐ ม. | - | - | - | - | 600,๐๐๐ | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 300 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-73-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 49 | ตัดถนนใหม่ลูกรังปิดหน้าด้วย  หินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายโยธิน -นิลสังข์  หมู่ที่ 10 ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน | ตัดถนนใหม่ ถนนลูกรัง กว้าง 3 ม. หนา 0.50 ม.ระยะทาง 93 ม.  พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. 1 จุด 8 ท่อน | - | - | - | 100,000 | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 93 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 50 | ตัดถนนใหม่ถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยปทุมวัน  หมู่ที่ 10 ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน | ตัดถนนใหม่ถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก กว้าง 3 ม. หนา 0.50 ม.ระยะทาง 240 ม.  พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านย์กลาง 0.80 ม. 1 จุด 6 ท่อน | - | - | - | - | 600,000 | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 240 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-74-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 51 | ปรับปรุงถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก ซอยสมกำลัง หมู่ที่ ๑๐  ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน | ปรับปรุงถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก  กว้าง ๕ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง 1,๐๐๐ ม. | - | 820,000 | - | - | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 1,000 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 52 | ตัดถนนใหม่ถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก ถนนสายบ้าน  นายเกื้อ พรหมศรี หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน | ตัดถนนใหม่ถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก กว้าง ๕ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง 75๐ ม. | - | - | 615,000 | - | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 750 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-75-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 53 | ตัดถนนใหม่ถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก ซอยห้วยด้วน หมู่ที่ ๑๐ ต.วังไผ่ เชื่อม ม.๙ เทศบาลตำบลวังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน | ตัดถนนใหม่ถนนลูกรังปิดหน้าด้วย หินคลุก กว้าง ๕ ม.  หนา ๐.20 ม. ระยะทาง 40๐ ม. | - | - | - | 160,000 | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 400 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 54 | ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน คสล.  /ตัดถนนใหม่ (ลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก) คลองห้วยด้วน ม.10  ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนนน้ำล้น คสล. กว้าง ๔ ม.  ยาว ๕ ม. สูง ๒ ม. ระยะทาง 3๐๐ ม. | - | - | 600,000 | - | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 300 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-76-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 55 | ก่อสร้างถนน คสล. เลียบริมคลองนอกบริเวณเขื่อนน้ำล้น  หมู่ที่ 10 ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม.  หนา ๐.๑๕ ม.  ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. และสะพาน  ขนาดกว้าง ๕ ม.ระยะทาง 7.00 ม. | - | 1,000,000 | - | - | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 1,000 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 56 | ปรับปรุงถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก ถนนสายซอยบ่อดินแยกราษฎร์อุทิศ 1 หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ปรับปรุงถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก  กว้าง 4.00 ม.  ระยะทาง 1,000 ม. | - | 1,000,000 | - | - | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 1,000 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-77-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 57 | ตัดถนนใหม่ถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก ถนนสายราษฎร์บูรณะ ซอย 2 หมู่ที่ 12 ต.วังไผ่  เชื่อมหมู่ที่ 8 ต.วังไผ่ (โครงการ ม.12) | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ตัดถนนใหม่ถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก  กว้าง 5 ม. หนา 0.50 ม.ระยะทาง 800 ม.  พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.  จุดละ 2 แถวๆละ 8 ท่อน จำนวน 2 จุด | - | 1,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ตัดถนน ระยะทาง 800 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 58 | ตัดถนนใหม่ถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก ถนนสายราษฎร์บูรณะ ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๒  ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ตัดถนนใหม่ถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก  กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง 75๐ ม. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.  1 แถว 8 ท่อน และ  2 แถว 16 ท่อน | - | - | 615,000 | - |  | ตัดถนน ระยะทาง 750 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-78-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 59 | ปรับปรุงถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก ถนนสายราษฎร์บูรณะ  ซอย ๑ หมูที่ ๑๒ ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ปรับปรุงถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก  กว้าง ๕ ม.  หนา ๐.๑๕ ม.  ระยะทาง 5๐๐ ม. | - | 410,๐๐๐  (ซอย ๑) | - | - | - | ปรับปรุงถนน ระยะทาง 500 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 60 | ปรับปรุงถนนลูกรังปิดหน้าด้วย  หินคลุก ถนนสายราษฎร์บูรณะ  ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๒ ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน | ถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก กว้าง ๕ ม.  หนา ๐.๑๕ ม.  ระยะทาง 5๐๐ ม. | - | - | 410,๐๐๐  (ซอย ๒) | - | - | ปรับปรุงถนน ระยะทาง 500 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-79-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 61 | ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  ซอยตาแป๊ะ หมู่ที่ ๑๒ ต.วังไผ่ | 1. เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง  2. เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | -ท่อลอดเหลี่ยมขนาด  ๑.๘ x ๑.๘ ม.  กว้าง 7 ม.  ชนิด ๒ ช่องทาง  -ถนน คสล.  กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 200 ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) | - | - | - | 1,500,000 | - | ก่อสร้างถนนระยะทาง  200 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 62 | โครงการแก้มลิง พร้อมเสริมฝายน้ำล้นเพิ่ม 50 เซนติเมตร  หมู่ที่ 6 ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรใน  ฤดูแล้ง | ขุดคลองแก้มลิง  เนื้อที่ 2 ไร่  ก่อสร้างฝายน้ำล้น 50 ซม. | 2,500,000 | - | - | - | - | ขุดคอลง จำนวน 1 บ่อ | ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง | กองช่าง |

-80-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 63 | ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน  หินคลุก สายริมคลองม้ายัง  ตลอดสาย หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก  ระยะทาง 1,500 ม. | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ปรับปรุงถนน ระยะทาง 1,500 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 64 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายโยธิน ทองสุข เชื่อม ถนนราษฎร์อุทิศ 2 หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 110 ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก 0.50 ม. | - | - | 500,000 | - | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 110 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-81-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 65 | ตัดถนนใหม่ถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก ซ.ประชาชนร่วมใจ หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ตัดถนนใหม่ถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก  กว้าง 4 ม. ระยะทาง 50๐ ม. | - | - | - | - | 500,000 | ตัดถนน ระยะทาง  500 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 66 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบริมคลองนอก หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนนคสล.  กว้าง 4.00 ม.  หนา 0.15 ม  ยาว 300 ม. | - | - | - | 1,000,000 | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 300 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-82-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |  |  |  |
| 67 | ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนได้รับฟังข่าวสารต่างๆ | ซ่อมแซมหอกระจายข่าวที่ชำรุดเสียหาย  จำนวน 1 จุด | 100,000 | - | - | - |  | ซ่อมแซม  จำนวน 1 จุด | ประชาชนรับรู้ข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น | กองช่าง |
| 68 | ก่อสร้างถนน ลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก ซอย5 (บ้านหมอนาง) ม.12 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก  กว้าง 4 ม. หนา 0.20 ม. ระยะทาง 1,30๐ ม. | - | 700,000 | - |  | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 1,300 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-83-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 69 | ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนซอยห้วยตาชา ม.12 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ซ่อมแซมถนน  กว้าง 4 ม.ระยะทาง 2,00๐ ม.  ซ่อมแซมถนนเป็นจุดที่ชำรุดเสียหาย | - | - | 150,000 | - | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 2,000 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 70 | ก่อสร้างถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก ถนนสายซอยประปา เชื่อมถนนซอยห้วยตาชา ม.12 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก  กว้าง 4 ม. หนา 0.20 ม. ระยะทาง 30๐ ม. | - | 650,000 |  | - | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง  300 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-84-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 71 | ก่อสร้างถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก ซอย6 เชื่อมต่อซอยม่วงระย้า ม.8 (โครงการ  ม.12) | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก  กว้าง 5 ม. หนา 0.20 ม. ระยะทาง 40๐ ม. | - | - | - | - | 300,000 | ก่อสร้างถนน ระยะทาง  400 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 72 | ก่อสร้างถนนคสล.ซอยห้วยตาชา ม.12 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนน  กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 2,00๐ ม. | 7,200,000 | - | - | - |  | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 2,000 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-85-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 73 | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปาเชื่อมซอยห้วยหนองตาชา ม.12 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนน  กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 50๐ ม. | - | 200,000 | - | - | - | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 500 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 74 | ก่อสร้างถนนคสล.ซอย6 เชื่อมต่อซอยม่วงระย้า ม.8 (โครงการ ม.12) | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนน  กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 70๐ ม. | 3,000,000 | - | - | - |  | ก่อสร้างถนน ระยะทาง 700 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-86-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 75 | ก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองนอก  ม.1 | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ใน  ฤดูแล้ง | ก่อสร้างฝายน้ำล้น กว้าง 10.00 เมตร สูง 1.00 เมตร | - | - | 800,000 | - | - | สูง 1.00 เมตร | ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง | กองช่าง |
| 76 | โครงการซ่อมแซมถนนภายในเขต อบต.วังไผ่ | เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน | ซ่อมแซมถนนที่เกิดการชำรุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ จำนวน 7 หมู่บ้าน | - | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | มีการซ่อมแซมถนน จำนวน 7 หมู่บ้าน | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-87-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 77 | โครงการปรับปรุงถนนภายในเขต อบต.วังไผ่ | เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ | ถนนภายในเขต  อบต.วังไผ่ จำนวน 7 หมู่บ้าน | - | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ถนนที่ได้รับการปรับปรุง จำนวน 7 หมู่บ้าน | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน | กองช่าง |
| 78 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุกเส้นหลังโรงฆ่าสัตว์ ม.4 | เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ | กว้าง 4 ม. ดินลูกรัง 0.20 ม. ระยะทาง 500 ม. | - | - | - | 500,000 | - | ซ่อมแซม ระยะทาง  500 ม. | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน | กองช่าง |

-88-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 79 | ก่อสร้างถนน คสล.สายสัมพันธ์ ต่อจากเดิม ม.9 | เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน | ก่อสร้างถนน กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.ระยะทาง 300 ม. | - | - | - | - | 1,200,000 | ระยะทาง  300 ม. | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน | กองช่าง |
| 80 | โครงการตัดถนนใหม่ถนน  หินคลุก ซอย 4 เชื่อม  ซอยศักดิ์แสง หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจร | ตัดถนนใหม่ กว้าง 4 ม. ถมดินลูกรังหนา 0.20 ม.ระยะทาง 500 ม. | - | - | - | - | 500,000 | ระยะทาง  500 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-89-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 81 | ต่อเติมอาคารห้องประชุม  อบต.วังไผ่ ม.6 | เพื่อความสะดวกในการใช้ของและเก็บของในหน่วยงาน | ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 20 ม. สูง 2 ม. โครงหลังคาเมทัลชีส | - | - | - | - | 150,000 | ความยาว  20 ม. | เพื่อความสะดวกในการใช้งานของเจ้าหน้าที่และการประชุมต่างๆ | กองช่าง |
| 82 | ก่อสร้างถนนยางพาราซีเมนต์ ถนนซอยทุ่งหลวง ม.1 ต.วังไผ่ เชื่อมเทศบาลตำบลวังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนนคสล.  กว้าง 4.00 ม.  หนา 0.05 ม  ยาว 1,100 ม. | - | - | - | 2,500,000  ของบ อบจ. |  | ระยะทาง 1,100 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |

-90-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 83 | ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ถนนสายนาแร่ –เขาถล่ม พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ม.9 | เพื่อความปลอดภัยในการใช้ระใช้ถนนของประชาชน | ติดตั้งแผงโซล่าเซล ขนาดเสาสูง 6 เมตร จำนวน 27 ชุด ระยะทาง 1,300 ม. ม.9 | - | - | - | - | 1,170,000 | จำนวน 27 ชุด | ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน | กองช่าง |
| 84 | ก่อสร้างที่จอดรถบริเวณ ศพด.  วังไผ่ ม.6 | เพื่อเป็นที่จอดรถขยะและรถน้ำ | ขนาดกว้าง 7 ม. ยาว 18 ม. สูง 3.20 ม | - | - | - | 500,000 | - | สูง 3.20 ม. | ประชาชนมีที่จอดรถของอบต. | กองช่าง |

-91-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 85 | ก่อสร้างถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุกถนนสายเลียบริมคลองม้ายัง จากบ้านสาวแอ็ด ถึงหัวสะพาน ม.6 | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนนลูกรังปิดหน้าด้วยหินคลุก ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 700 ม. | - | - | - | - | 500,000 | ระยะทาง  700 ม. | ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ | กองช่าง |
| 86 | ทำคูระบายน้ำ คสล. ถนนสายดอนเมือง-หนองส้ม ม.6 | เพื่อเป็นการระบายน้ำ | ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ระยะทาง 1,100 เมตร | - | - | - | 2,500,000 |  | ระยะทาง 1,100 ม. | สามารถระบายน้ำได้ดี | กองช่าง |

-92-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 87 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า  ซอยนิลสังข์ หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ | ขยายเขตไฟฟ้า  ระยะทาง 5๐๐ ม. | - | 500,000 | - | - | - | ขยายเขต ระยะทาง 500 ม. | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |
| 88 | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายนาป่า – เพชรทอง ซอย1 หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำอุปโภค บริโภคเพียงพอกับความต้องการ | ขยายเขตประปา  ระยะทาง 200 ม. | - | 60,000 | - | - | - | ขยายเขตประปา ระยะทาง  200 ม. | ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค | กองช่าง | การประปา  ส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |

-93-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 89 | ขยายเขตไฟฟ้า  สายหนองคล้า – เกาะแก้ว  หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ | ขยายเขตไฟฟ้า  ระยะทาง  1,0๐๐ ม. | - | - |  | 1,000,000 |  | ระยะทาง 1,000 ม. | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |
| 90 | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายริมคลองม้ายัง หมู่ที่ 6 ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำอุปโภค บริโภคเพียงพอกับความต้องการ | ขยายเขตประปา  ระยะทาง 2,000 ม. | - | 1,200,000 | - | - | - | มีการขยายเขตประปา ระยะทาง 2,000 ม. | ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค | กองช่าง | การประปา  ส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |

-94-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 91 | ขยายเขตไฟฟ้า  ถนนศรีรามพัฒนา เชื่อม  ทต.วังไผ่ หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ | ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง 100 ม. | - | - | - | - | 100,000 | ขยายเขตระยะทาง 100 ม. | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |
| 92 | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค พร้อมติดตั้งเครื่องดันน้ำ บริเวณหน้าโรงเรียนศรีอุทัยธรรม หมู่ที่ 8 เชื่อม หมู่ที่ 12  ต.วังไผ่ (โครงการ ม.12) | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคเพียงพอกับความต้องการ | ขยายเขตประปา ระยะทาง  2,000 ม. พร้อมเครื่องดันน้ำ | - | - | - | - | 2,500,000 | ขยายเขต ระยะทาง 2,000 ม. | ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค | กองช่าง | การประปา  ส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |

-95-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 93 | ขยายเขตไฟฟ้า  ถนนซอยสัมพันธ์ หมู่ที่ 9  ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ | ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง 150 ม. | 150,000 | - | - | - |  | ขยายเขต ระยะทาง 150 ม. | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |
| 94 | ขยายเขตไฟฟ้า  สายริมคลองนอก หมู่ที่1  ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ | ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง 1,0๐๐ ม. | - | - | - | - | 1,0๐๐,๐๐๐ | ขยายเขต ระยะทาง 1,000 ม. | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |

-96-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 95 | ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำอุปโภค บริโภคเพียงพอกับความต้องการ | ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  ระยะทาง  1,000 ม. | - | 600,000 | - | - | - | ขยายเขตประปา ระยะทาง 1,000 ม. | ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค | กองช่าง | การประปา  ส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |
| 96 | ขยายเขตไฟฟ้า ถนนสาย  นาป่า-เพชรทอง หมู่ที่ 4  เชื่อม ม.8 ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ | ขยายเขตไฟฟ้า  ระยะทาง  500 ม. | - | - | - | 500,000 | - | ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 500 ม. | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |

-97-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 97 | ขยายเขตไฟฟ้าสายหนองคล้า หมู่ที่ ๖ เชื่อมบ้านเกาะแก้ว ม.๑ ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ | ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง ๘๐๐ ม. | - | - | 5๐๐,๐๐๐ | - | - | ขยายเขต ระยะทาง 800 ม. | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |
| 98 | ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๘ ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำอุปโภค บริโภคเพียงพอกับความต้องการ | ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  ระยะทาง  600 ม. | 800,000 | - | - | - | - | ขยายเขตประปา ระยะทาง 600 ม. | ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค | กองช่าง | การประปา  ส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |

-98-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 99 | ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ถนนสายราษฎร์บูรณะเชื่อมถนนเพชรร่วมใจ หมู่ที่ 12 ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำอุปโภค บริโภคเพียงพอกับความต้องการ | ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  ระยะทาง  3,000 ม. | - | - | - | - | 500,000 | ขยายเขตประปา ระยะทาง 3,000 ม. | ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |
| 100 | ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง  ซอยกศน. หมู่ที่ 9 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 100 ม. | - | - | - | - | 100,000 | ขยายเขต ระยะทาง 100 ม. | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |

-99-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 101 | ขยายเขตไฟฟ้า ถนนสายทางด่าน (ซอยประพาส)  ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ | ขยายเขตไฟฟ้า  ระยะทาง 1๐๐ม. | - | 1๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ขยายเขต ระยะทาง 100 ม. | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |
| 102 | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยสุดา เชื่อมถนนสายวังชำนาญ เชื่อม ถนนสายเขาปุก – พรุชิง ม.8 ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำอุปโภค บริโภคเพียงพอกับความต้องการ | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค  ระยะทาง 2,000 ม. | 2,000,000 | - | - | - | - | ขยายเขตระยะทาง 2,000 ม. | ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค | กองช่าง | การประปา  ส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |

-100-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 103 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงจากริมสะพานคลองนอกถึงศาลานาแร่ ม.๙ ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ | ขยายเขตไฟฟ้า  ระยะทาง ๒,๕๐๐ ม. | - | - | - | 1,๕๐๐,๐๐๐ | - | ขยายเขต ระยะทาง 2,500 ม. | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |
| 104 | ขยายเขตไฟฟ้าจากสนามกีฬา– คลองนอก หมูที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ | ขยายเขตไฟฟ้า  ระยะทาง 1,1๐๐ ม. | - | - | ๑,10๐,๐๐๐ | - | - | ขยายเขต ระยะทาง 1,100 ม. | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |

-101-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 105 | ขยายประปาส่วนภูมิภาคถนนสายราษฎร์อุทิศ1  หมู่ที่ 10 ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำอุปโภค บริโภคเพียงพอกับความต้องการ | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค  ระยะทาง 3,000 ม. | 3,0๐๐,๐๐๐ | - | - | - |  | ขยายเขต ระยะทาง 3,000 ม. | ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค | กองช่าง | การประปา  ส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |
| 106 | ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยตะโกท่า หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ | ขยายเขตไฟฟ้า  ระยะทาง 800 ม. | - | - | 400,000 | - | - | ขยายเขต ระยะทาง 800 ม. | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |

-102-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 107 | ขยายเขตไฟฟ้า  แยกราษฎร์อุทิศ 3  หมู่ที่ 10 เชื่อม  ต.หาดพันไกร หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ | ขยายเขตไฟฟ้า  ระยะทาง 1,00๐ ม. | 1,0๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ขยายเขต ระยะทาง 1,000 ม. | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |
| 108 | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคซอยเพชรร่วมใจ หมู่ที่ 12 เชื่อม ถนนสายเขาปุก-พรุชิง หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอกับความต้องการ | ขยายเขตประปา  ระยะทาง 3,000 ม. | 1,500,000 | - | - | - | - | ขยายเขต ระยะทาง 3,000 ม. | ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค | กองช่าง | การประปา  ส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |

-103-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 109 | ขยายเขตไฟฟ้า ซอย 2  หมู่ที่ 12 ต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ | ขยายเขตไฟฟ้า  ระยะทาง 1,500 ม. | - | - | 1,300,000 | - | - | ขยายเขต ระยะทาง 1,500 ม. | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ | กองช่าง | การไฟฟ้า  ส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |
| 110 | ขยายเขตไฟฟ้าถนนตัดใหม่ ซอยเขื่อนตาชา  หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ | ขยายเขตไฟฟ้า  ระยะทาง  1,000 ม. | - | - | - | 1,000,000 | - | ขยายเขต ระยะทาง 1,000 ม. | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ | กองช่าง | การไฟฟ้า  ส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |

-104-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 111 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  หมู่ที่ 12 ต.วังไผ่ เชื่อม  หมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลวังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ | ขยายเขตไฟฟ้า  ระยะทาง  1,000 ม. | - | 1,000,000 | - | - | - | ขยายเขต ระยะทาง 1,000 ม. | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชุมพร |
| 112 | ขยายเขตไฟฟ้าซอยดอน  ส้มโอ ซอย 1 ม.1 เชื่อม หมู่ที่2 เทศบาลเมืองชุมพร และเชื่อมหมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลวังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ | ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง 1,000 ม. | - | - | 1,000,000 | - | - | ขยายเขต ระยะทาง 1,000 ม. | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |

-105-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 113 | ขยายเขตไฟฟ้าสายเลียบคลองยายลาบ เชื่อม  ถนนคสล. สายดอนส้มโอ  หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ | ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง 1,000 ม. | - | - | - | 1,000,000 | - | มีการขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 1,000 ม. | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |
| 114 | ติดตั้ง/เพิ่มเติมไฟฟ้าส่องสว่างช่วงทางโค้ง  (เสริมมิตร) หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ | ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง 300 ม. | - | - | 200,000 | - | - | ขยายเขต ระยะทาง 300 ม. | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |

-106-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 115 | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายเขาปุก-พรุชิงหมู่ที่ 12 เชื่อม หมู่ที่8 | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอกับความต้องการ | ขยายเขตประปา  ระยะทาง 3,000 ม. | 1,500,000 | - | - | - | - | ขยายเขต ระยะทาง 3,000 ม. | ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค | กองช่าง | การประปา  ส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |
| 116 | ขยายเขตไฟฟ้าริมคลองนอก  หมู่ที่ 1,6,9 (โครงการม.6) | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุม  ทุกพื้นที่ | ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง 7,000 ม. | - | - | - | - | 7,000,000 | ขยายเขตไฟฟ้าได้ 7,000 ม. | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |

-107-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 117 | ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง  สายริมคลองม้ายังทั้งสอง  ข้างทาง หมูที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ | ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง 900 ม. | - | - | 900,000 | - | - | ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 900 ม. | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |
| 118 | ขยายเขตประปา  ส่วนภูมิภาค ซอยศรีรามพัฒนา หมู่ที่ 9 เชื่อม  หมู่ที่ 9 ทต.วังไผ่ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอกับความต้องการ | ขยายเขตประปา  ระยะทาง 3,000 ม. | - | 1,500,000 | - | - | - | ขยายเขต ระยะทาง 3,000 ม. | ประชาชนมีน้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค | กองช่าง | การประปา  ส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |

-108-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 119 | ขยายเขตไฟฟ้า อบต.วังไผ่พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า เชื่อมต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังไผ่ | เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีไฟฟ้าใช้ | ขยายเขตไฟฟ้า จากถนนเพชรเกษม-หนองส้ม มายังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.วังไผ่ | - | - | 100,000 | - | - | ขยายเขตระยะทาง  200 ม. | เด็กเล็กมีไฟฟ้าใช้ | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |
| 120 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขต อบต.วังไผ่ | เพื่อความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการใช้รถใช้ถนน | ติดตั้งไฟฟ้า  พร้อมอุปกรณ์  จำนวน 7 หมู่บ้าน | - | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 7 หมู่บ้าน | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |

-109-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 121 | โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนศรีรามพัฒนา หมู่ที่ 10 | เพื่อประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค | ขยายเขตประปา ระยะทาง 1,000 | - | - | 900,000 | - | - | ระยะทาง 1,000 ม. | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |
| 122 | ขยายเขตไฟฟ้า  (ซอยศาลเจ้า) ซอยกิตติ ม.9 | เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง 700 ม. | - | - | - | 500,000 | - | ระยะทาง 700 ม. | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |

-110-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 123 | ขยายเขตไฟฟ้าอบต.วังไผ่ เป็น 3 เฟส ม.6 | เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า | ขยายเฟสไฟฟ้า 3 เฟส จำนวน 1 จุด | - | - | 2,000,000 | - | - | จำนวน 1 จุด | เจ้าหน้าที่อบต.วังไผ่  มีความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |
| 124 | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายราษฎร์อุทิศ 1 ม.10 | เพื่อประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค | ขยายเขตประปา ระยะทาง 1,100 ม. | - | - |  | 1,100,000 | - | ระยะทาง 1,100 ม. | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค | กองช่าง | การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |

-111-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 125 | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายราษฎร์อุทิศ 2 เชื่อมซอยอัมรา  ม.10 | เพื่อประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค | ขยายเขตประปา ระยะทาง 500 ม. | - | - | - | - | 500,000- | ระยะทาง 500 ม. | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค | กองช่าง | การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |
| 126 | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายราษฎร์อุทิศ 3 เชื่อมซอยอัมรา ม.10 | เพื่อประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค | ขยายเขตประปา ระยะทาง 2,400 ม. | - | - | - | - | 3,000,000- | ระยะทาง 2,400 ม. | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค | กองช่าง | การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |

-112-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 127 | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนซอยห้วยด้วน ม.10 | เพื่อประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค | ขยายเขตประปา ระยะทาง 500 ม. | - | - | - | - | 500,000 | ระยะทาง 500 ม. | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค | กองช่าง | การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |
| 128 | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายโยธินซอย 1 เชื่อมถนนราษฎร์อุทิศ 2 ม.10 | เพื่อประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค | ขยายเขตประปา ระยะทาง 300 ม. | - | - | - | 300,000 |  | ระยะทาง 300 ม. | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค | กองช่าง | การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |

-113-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 129 | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายโยธินซอย 2 เชื่อมถนนราษฎร์อุทิศ 2 ม.10 | เพื่อประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค | ขยายเขตประปา ระยะทาง 300 ม. | - | - | - | 300,000 |  | ระยะทาง 300 ม. | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค | กองช่าง | การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |
| 130 | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายราษฎร์อุทิศ 3 เชื่อมซอยอัมรา ม.10 | เพื่อประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค | ขยายเขตประปา ระยะทาง 350 ม. | - | - |  | - | 350,000 | ระยะทาง 350 ม. | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค | กองช่าง | การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |

-114-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 131 | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายเลียบริมคลองม้ายัง ม.6 | เพื่อประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค | ขยายเขตประปา ระยะทาง 300 ม. | - | - | - | 300,000 | - | ระยะทาง 300 ม. | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค | กองช่าง | การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |
| 132 | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนหนองคล้า  ซอย 1 ม.6 | เพื่อประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค | ขยายเขตประปา ระยะทาง 560 ม. | - | - |  | 700,000 | - | ระยะทาง 560 ม. | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค | กองช่าง | การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |

-115-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 133 | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายบ้านนางยิ่ง สุวรรณนะ เชื่อมถนนทางหลวงดอนเมือง-หนองส้ม ม.6 | เพื่อประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค | ขยายเขตประปา ระยะทาง 100 ม. | - | - | 150,000 | - | - | ระยะทาง 100 ม. | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค | กองช่าง | การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |
| 134 | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายเศรษฐกิจพอเพียง ม.10 | เพื่อประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค | ขยายเขตประปา ระยะทาง 200 ม. | - | - |  | - | 250,000 | ระยะทาง 200 ม. | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค | กองช่าง | การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |

-116-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |  |  |  |  |
| 135 | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายสัมพันธ์ ม.10 | เพื่อประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค | ขยายเขตประปา ระยะทาง 250 ม. | - | - | 250,000 | - | - | ระยะทาง 250 ม. | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค | กองช่าง | การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |
| 136 | โครงการทำถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้านพร้อมขยายท่อประปา ถนนสายเขาปุก-พรุชิง ม.8 | เพื่อประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค | ขยายเขตประปา ระยะทาง 600 ม. | - | - | 800,000 | - | - | ระยะทาง 600 ม. | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค | กองช่าง | การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |

-117-

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**⮚ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| **๒๕๖๑** | **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **2565** |
| 137 | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายคีรีพัฒนา ม.10 | เพื่อประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค | ขยายเขตประปา ระยะทาง 1,000 ม. | - | - | 900,000 | - | - | ระยะทาง 1,000 ม. | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค | กองช่าง | การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร |
| 138 | โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน ม.12 | เพื่อประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค | วางท่อ PVC 4 นิ้ว ระยะทาง 3,000 ม. | - | - | - | 500,000 | - | ระยะทาง 3,000 ม. | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค | กองช่าง | - |

-118-